# 店算 · 云端探针部署 Runbook（批次 1 前置）

用途：在真 wx-server-sdk / 真云数据库上一次性答完 4 个本地从没验证过的前提（A6 / A7 / require('./common') / doc().get() 契约）。 跑完这个再投喂批次 1，比「先投喂、后建环境」省一个来回。 配套代码已落盘：cloudfunctions/smokeTest/（index.js + package.json + 已 sync 的 common/ 副本）。本 Runbook 是给你在控制台照做的纸质流程。

# 一、一句话结论与顺序

**不要从头重跑本地 8 套件**：HEAD 仍是 4ddcc5c / dirty=0，同一棵树跑同一批套件只会得到同一结果（仪式不是验证）。本地层鉴别力已逐项用变异证明过。

**唯一该跑的是云端探针**：它一次答完 4 个前提，其中 doc().get() 返回形状有翻案能力（决定 A1/A2 是否修反）。

**建议顺序：先做①建环境，后③投喂**（①未知量最大；「hello 能否 require('./common')」实测会反哺后面所有函数代码放置，虽写法已定为 require('./common')，但机制是否成立要云端实测）。①③ 互不阻塞，可并行。

| # | 事 | 为什么只有你能做 |
| --- | --- | --- |
| ① | 建 dev/prod 云环境（名称须含 dev/prod）→ 部署 initDb → 控制台核对 25 集合 + 索引清单 | 需你的微信账号与云开发控制台；一次性问清 A7 / A6 / require 三悬案 |
| ② | 替换 miniprogram/config/env.js:14-15 占位符为真实环境 ID | 建完环境才有真值（判据④唯一未完项） |
| ③ | 投喂批次 1（从 specs/dev-specs/delivery/ 取 .md / 8 个 .txt / .html，勿用 Desktop 副本） | 从仓库权威源取，避免派生件落后 |

# 二、详细操作步骤

## 步骤 0 · 准备

确认你有微信公众平台 / 小程序账号，且已开通**云开发**（微信开发者工具 → 云开发按钮）。

本地 cloudfunctions/smokeTest/ 已就绪（含 common/ 副本，由 node tools/sync_common.js 生成）。

## 步骤 1 · 建 dev / prod 云环境

微信开发者工具打开本小程序项目 → 顶部「云开发」→「环境」→「新建环境」。

**环境名称必须含 dev 与 prod 字样**（门禁 H 组判据：!/prod/ 恒效、dev 白名单放行；名称不对会导致 env 门禁逻辑判定异常）。

记下两个环境的 **环境 ID**（形如 xxxx-dev-xxx、xxxx-prod-xxx）——步骤 6 要用。

在 dev 环境开通数据库（默认已有，确认「数据库」标签页可见）。

## 步骤 2 · 部署 initDb（核对 25 集合）

右键 cloudfunctions/initDb → 「上传并部署：云端安装依赖」。

上传完成后 → 右键 initDb →「测试」→ 入参 {}（或触发 initDb 的 main）→ 运行。

预期：created.length === 25 且 blocked === undefined（dev 门禁放行）。

去「数据库」标签页核对：**集合数 = 25**（若不是 25，截图给我，可能涉及 A6 严重度）。

索引清单：门禁 A7 关注 9 个 unique 索引；initDb 是否建索引由代码决定，本探针第②条专门验 createIndex 能力。

## 步骤 3 · 部署 smokeTest（含 common 副本）

右键 cloudfunctions/smokeTest →「上传并部署：云端安装依赖」（wx-server-sdk 会云端 npm 安装）。

上传时把本地 smokeTest/common/ 副本一并打进包（微信打包本函数目录自身内容，副本就在目录内 → 这正是机制成立的关键）。

若上传后控制台报「找不到模块 ./common」→ **机制失效信号**（见结果判读 ①）。

## 步骤 4 · 控制台触发 smokeTest，取 JSON

右键 smokeTest →「测试」→ 入参 {} → 运行。

把返回的 **完整 JSON** 复制下来（贴回本窗口给我判读）。

## 步骤 5 · 结果判读（逐字段 → 结论）

| 返回字段 | 期望 | 若为否则 → 行动 |
| --- | --- | --- |
| env | 非空、含 dev 环境 ID | 空/ERR → 环境初始化有问题，先修环境 |
| requireCommon.ok | true | false → **机制失效**：全部云函数返工（改为云端公共层或 npm file: 方案） |
| requireCommon.exports | 含 assertShopOwner 等 | 缺关键导出 → 同步脚本漏文件，重跑 sync |
| docGet.hasDataField | true（返回 {data:{...}}） | false → **A1/A2 修反了，立刻回退**（最关键翻案点） |
| docGetMissing.behavior | resolve（且 data:null）或 reject 都算「契约明确」 | 哪种都正确；决定 A1 的 try/catch 是必需还是防御性冗余（不影响结论） |
| createIndex.typeof / call | function 且 OK | undefined 或 THROW → A7：createIndex 不可用 |
| uniqueEnforce.result | 含「报错（符合预期）」 | 含「未报错」→ unique 索引未生效，A6 升级为「可能重复账号」，需给首建档加 unique 冲突重试 |
| assertShopOwner | RESOURCE_NOT_FOUND（code 字段） | 抛异常或恒 FORBIDDEN → A1 修复在真云上不成立，需重议 |

## 步骤 6 · 替换 env.js 占位符（判据④）

打开 miniprogram/config/env.js，把第 14–15 行的占位符（如 your-dev-env-id / your-prod-env-id）换成步骤 1 记下的真实环境 ID。

这是判据④唯一未完项；替换后 batch0 自测的「点4 未完成」会变 ✅。

## 步骤 7 · 投喂批次 1

取 specs/dev-specs/delivery/inscode喂投包_8批_自包含完整版.md（或 批次1_提示词_可直接复制.txt / inscode喂投包_8批_一键复制.html）。

**勿用 Desktop 派生副本**（A–K 门禁守不到那层，旧值风险）。

投喂给 InsCode（从仓库单源取，保证与门禁一致）。

回来后我按三件核：node verify_all.js（8 套件）/ 读 POC3 引擎确认整数分落库+口径锁 directCost+待结算不进利润 / 变异 bizRefProfitFen+1 看 test_poc3 15 条转红。

## 步骤 8 · 清理

去云开发控制台「数据库」→ 删除 __probe 集合（**SDK 不能 drop collection，只能控制台手动删**）。

删除 smokeTest 云函数（可选；探针使命结束）。

# 三、术语速查（新手会卡的点）

**云开发 / 云函数 / 云数据库**：微信提供的后端托管。云函数 = 一段部署在微信服务器的 Node.js 代码；云数据库 = 微信托管的 MongoDB 风格库。

**wx-server-sdk**：云函数里操作数据库/存储的官方 SDK，cloud.init({env}) 初始化，cloud.database() 拿库句柄。

**DYNAMIC_CURRENT_ENV**：让云函数自动用「当前所在环境」，避免硬编码环境 ID。

**require('./common') vs require('../common')**：./ 指本函数目录内的副本（云端能找到）；../ 指兄弟目录 cloudfunctions/common/（云端打包不含兄弟目录 → MODULE_NOT_FOUND）。这正是本机制的命门。

**createIndex / unique 索引**：给集合字段建唯一索引，重复值写入会报错——用来防重复账号（A6）。

**doc().get() 契约**：A1/A2 修复的依据是「返回 {data} 而非文档本体」；本探针③专门验真云返回形状。

**blocked / 门禁 H 组**：部署时 dev 允许、prod 拒绝的逻辑开关；initDb 的 blocked===undefined 表示 dev 放行。

**25 集合**：initDb 应创建的数据库集合总数（门店/成本卡/明细/摊销/索引表等）。

# 四、决策分支汇总（四前提 → 行动）

| 前提 | 若为是 | 若为否 |
| --- | --- | --- |
| ① require('./common') 云端可解析 | 机制成立，继续 | 全部云函数返工（机制失效） |
| ② createIndex 可用 + unique 生效 | A7 通过；A6 维持「罕见失败一次」 | A7 判定索引不可用；A6 升级，需首建档加 unique 冲突重试 |
| ③ doc().get() 返回 {data} | A1/A2 修法正确 | A1/A2 修反，立刻回退 |
| ④ 文档不存在时行为明确 | A1 try/catch 必要性定论 | 同左（无论哪种都正确） |

# 五、衔接说明（本窗口 vs 新窗口）

**本窗口 = 主上下文**：项目记忆、重启键、本次探针设计 rationale 全在这里。批次 1 回来后的三件核 + 所有结果判读，都在本窗口做。

**控制台机械操作不需要开新窗口**：照本 Runbook 纸质版点即可；遇到不懂的细节（如「云开发控制台在哪」「createIndex 是什么」），**回本窗口问**——我带完整上下文，能直接解释。

**何时开新窗口**：只有当你并行起一个**无关**工作流（如另开 InsCode 草稿、写别的文档）时才开；新窗口若需接手，先让它读 specs/dev-specs/★知识存储点_2026-09-10.md §1.1 + .workbuddy/memory/2026-09-13.md 即可桥接（记忆每会话自动注入项目画像）。

**回本窗口报结果时**，把步骤 4 的 JSON 整段贴回，我按「结果判读表」逐字段点名 verdict。

# 附：smokeTest/index.js（已落盘，供纸质对照）

（代码见 cloudfunctions/smokeTest/index.js；要点：① try 包 require('./common') 答机制；② createIndex + 重复写答 A7/A6；③ doc().get() 答 A1/A2；④ 缺文档 get 答契约；⑤ 真云跑 assertShopOwner 答 A1 落点。）

# 七、三方协作规则（WorkBuddy / 快马 inscode / 复审方）

本 Runbook 前面写的是「步骤」，这一章写「谁跟谁怎么交接」。流程骨架不变，但把角色边界、闸门顺序、验收权定死后，你（用户）就从「人肉总线」变成「仓库总线」的旁观裁决者。

## 7.0 角色与硬边界

| 角色 | 只做 | 不得越界 |
| --- | --- | --- |
| 快马 inscode | 按批次包写 cloudfunctions/ + miniprogram/ 业务代码 | 🚫 改 specs/（规范是输入不是输出）；🚫 自证「我符合规范」 |
| WorkBuddy | 跑门禁/套件、sync_common、落交付物、提交 git、维护重启键 | 🚫 自行决定规范口径（只从 specs/ 读）；🚫 复述他人结论而不实测 |
| 复审方（你） | 只读复核，出 🔴/🟡/🔵 + file:line + 精确修法 + 变异验证 | 🚫 不改文件 |
| 用户 | 云控制台/AppID、决策、批准、裁决 | 不必当技术细节搬运工 |

⚠️ **最重要一条：inscode 绝不改 specs/**。那等于「用输出改输入」，会让整套验收（锚点/门禁/判据）变成自证循环。WorkBuddy 每批合并前查 git diff --name-only 是否含 specs/。

## 7.1 交接面 = 仓库 + 文件，不靠聊天转述

输入给 inscode：specs/dev-specs/delivery/（批次包，每批自包含）

状态给所有 AI：specs/dev-specs/★知识存储点_2026-09-10.md（唯一真相源）

流程给用户：本 RUNBOOK

产物 = dev 上的 commit

聊天只传「该看哪个文件」，技术内容以文件/commit 为准。

## 7.2 每批闸门顺序（先审后合，不是两个抽检点）

① 喂批次包 → ② inscode 产出（分支 batchN 或暂不提交）→ ③ WorkBuddy 落三件交付物 + node verify_all.js（8 套件）→ ④ 复审方核判据 + 独立变异 → ⑤ **过了才进 dev**。

批次 0 已走完这条路（A1/A2/A8 就是第④步在合入前抓的）。把它固化成每批都做，而非只在「批次 0 后 / 批次 3 后」两个抽检点做——每批加一道，成本是一次套件+一次读码+一次变异，收益是 dev 上永远只有过审代码。

## 7.3 每批三件交付物（缺一不受理）

① commit　② BATCH<N>_DELIVERY.md：判据→file:line 映射 + 自测结果（含「哪些没做」）　③ 变异证据：对 1–2 条核心断言「回退/注入→必须转红」。

有这三件，复审方不需要问任何人、也不需要你转述。

## 7.4 验收权归属（谁写谁的自测不算证据）

实例：批次 0 生成方自测 21/21 全绿，仍掩盖 A1/A2 两个真 bug（mock 契约与平台不符）。

每批变异必须由**非生成方**执行：inscode 生成 → WorkBuddy 做变异（非生成方）。复审方的变异是「元检查」（查门禁本身是否真能抓错），可选、不替代 WorkBuddy 的每批变异。

## 7.5 部署能力定位（inscode 有，但须排在门禁后）

inscode 一键部署到微信云是**基础设施，不是验收替代**。批次 0 教训：生成方自测全绿仍掩真 bug。

正确顺序：**生成 → 门禁(8 套件) → 复审 → 过了才部署 dev/prod**。

prod 部署：仅在复审通过 + 你明确批准后进行（判据④ env.js 占位符已替换为真值后才可上 prod）。

dev 环境探针类部署（如 smokeTest、批次 1 的 POC3 若需真云自测）：例外，其目的就是云端实测，本在门禁外，可先部署后判读。

⚠️ 切勿让「inscode 已部署」被当成「验收通过」的信号——部署成功只证明代码能上传运行，不证明符合 specs/ 口径。

## 7.6 指挥机制（澄清误解：WorkBuddy 无 inscode 连接器）

你设想「WorkBuddy 指挥 inscode」，实际总线是 **GitHub + delivery 包**：

specs/dev-specs/delivery/ 已备好每批自包含包（.md / 8 txt / .html 同源等价）；

inscode 侧：你喂包，或它从 GitHub 拉（原方案 = inscode↔GitHub 同步）；

它生成代码 → 推 GitHub → WorkBuddy pull 分支 → 跑门禁 → 复审 → 过了合 dev。

所以「指挥」= 投喂包质量 + GitHub 桥，**不是实时 API 呼叫**。本会话无 inscode 连接器，未来接上也只改变「喂包」的自动化程度，不改变闸门顺序。

## 7.7 合并前检查

git diff --name-only <上一批>..HEAD 不得出现 specs/（inscode 越界改规范信号）。出现则整批退回，不合并。

## 7.8 结论回流

云侧实测（A6 / A7 / require / doc().get 契约）结果须回填 ★知识存储点 §1.1，经复审方复核后才可据其改架构决定。